## Slide 1: Prezentace 1. iterace
TýmM

## Slide 2: Členové - TýmM
Zdeněk Tretera – Scrum Master
Dominik Roupec – Product Owner
Michaela Hrdinová
Kateřina Nekorancová
Roman Policar
Michal Urbánek

## Slide 3: Implementační platforma
SQL
HTML
PHP Nette

## Slide 4: Seznam hotových issues
Seznámení týmu s implementačním nástrojem (402922)
Přihlášení do aplikace (403102)
Registrace nového uživatele (403101)
Nastavení uživatelů (403108)
Zobrazení tabulky uživatelů (403107)
Přihlášení do aplikace (403102)
Tvorba UC (403155)
Vytvoření tabulek - uživatelé, články, recenze (403446, 403449, 403450)

## Slide 5: Seznam rozpracovaných issues
Psaní nového článku (403094)
Zobrazení seznamu vytvořených článků (403095)
Editace neodeslaného článku (403096)
Odeslání zprávy o požadovaných změnách autorovi (403105)
Odeslání schváleného textu k přidání (403106)

## Slide 6: Práce s týmovými nástroji
ScrumDesk
GitHub – Michal (správce)
MS Teams
Týmová spolupráce - řešení nastalých technických problémů

## Slide 7: Retrospektiva
SPOKOJENOST
Původně váznoucí komunikace se zlepšila
Sprinty úspěšně naplánovány
Shodnutí na implementační platformě/technologii
CO ZLEPŠIT
Efektivita a vykazování práce
Nerovnoměrná pracovní zátěž

## Slide 8: TýmM DĚKUJE ZA VAŠI POZORNOST